订单历史数据迁移至ClickHouse
概要设计说明书

中移在线新一代客服系统   订单中心

——基于 xxl-job 的灰度环境夜间批量迁移方案

文档版本：V1.0

编制日期：2026年8月

编制部门：基础能力中心

一、需求说明

1.1 原始背景

订单中心当前 MySQL 数据库存储已严重告警。订单中心采用 45 套数据库分库、每月按 pn（逻辑分表标识，char(6)，由手机号哈希两位 + 年月四位组成）自动生成两张新分表的架构，自 2024 年 4 月上线至今已运行约 27 个月，累计约 45×27×2=2,430 张分表，单日写入 2,100 万行，36 个月存储周期预估总存储量约 231TB。为释放 MySQL 存储空间、降低冷数据对生产库的容量与性能压力，需将超过 1 年的历史分表数据迁移至 ClickHouse。

本设计在前版技术方案《订单历史数据迁移至ClickHouse方案v1.0》基础上细化落地，明确迁移方式由 NGORDER 工程开发实现，采用集成 xxl-job 定时调度、灰度环境夜间批量执行、主订单维度整表迁移、断点续传保障的完整实施路径。

1.2 需求分析结果

- 迁移开发主体：由 NGORDER 工程开发迁移能力，不依赖外部实时流平台；

- 调度方式：集成 xxl-job 定时调度，迁移任务以 Job 形式注册，支持手动触发与定时触发；

- 迁移入参：Job 执行时传入分库编号、年月、并发批次三个参数，实现精细化的分批控制；

- 迁移维度：以主订单表为迁移主维度，由主订单表关联其余 17 张表查询数据，拼装为 CK 大宽表记录，保证数据完整性；

- 断点续传：在主订单表新增迁移标识字段（0-待迁移、1-迁移中、2-迁移完成、3-迁移失败），任务中断后可从中断点继续；

- 执行约束：整体迁移仅在灰度环境执行，且仅允许夜间（23:00-次日 5:00）低峰期运行，避免影响生产应用；

- 数据库保护：迁移过程严格控制并发、限流与批次间隔，确保不会因迁移导致数据库被跑挂。

1.3 业务使用方

| 角色 | 使用方 | 使用场景 | 关键模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维人员 | 订单中心运维团队 | 触发/监控迁移任务、查看迁移进度、处理迁移失败 | xxl-job 调度台、迁移任务记录表 |
| 研发人员 | NGORDER 开发团队 | 开发维护迁移任务、排查迁移异常 | 迁移 JobHandler、CK 大宽表 |
| 运营人员 | 订单中心运营团队 | 历史订单检索、对账、审计 | CK 历史订单查询 |

1.4 涉及业务系统

| 系统名称 | 系统角色 | 改造阶段/影响 | 关联说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NGORDER 工程 | 迁移开发主体 | 新增迁移模块 | 集成 xxl-job，开发迁移 JobHandler 与大宽表拼装逻辑 |
| xxl-job 调度中心 | 任务调度 | 新增执行器与 Job 配置 | 统一调度迁移任务，支持分片广播与手动触发 |
| MySQL（45套分库） | 数据源 | 主订单表新增迁移标识字段 | 分库编号路由，读只读域名，按月分表（_0/_1） |
| ClickHouse | 数据目的地 | 新建大宽表 | 洛阳+淮安双中心集群，接收迁移结果 |
| ShardingSphere-JDBC | 分库分表路由 | 迁移侧绕过分片直连物理库 | 迁移按分库+年月精确定位物理分表 |

1.5 改造点及实现原理

（一）阶段一：迁移基础能力建设

改造点1：主订单表新增迁移标识字段 migrate_flag（0-待迁移、1-迁移中、2-迁移完成、3-迁移失败），为断点续传提供状态依据；

改造点2：CK 大宽表建表，采用 ReplacingMergeTree 引擎、按月分区、primary_id 排序，保证幂等写入与分区裁剪；

改造点3：NGORDER 工程集成 xxl-job，注册执行器与迁移 JobHandler；

改造点4：建立迁移任务记录表 ngorder_migrate_task（每个分库一张），记录每次迁移的分库、年月、进度、状态、错误信息。

（二）阶段二：迁移任务开发

改造点1：迁移 JobHandler 实现——入参解析（分库、年月、并发批次）

-->灰度/时间窗校验

-->主订单维度分批查询

-->关联查询 17 张表

-->拼装 detail_json

-->批量写入 CK

-->更新迁移标识；

改造点2：数据库保护机制——读只读域名、独立连接池、限流与批次间隔、并发上限、熔断监控；

改造点3：断点续传机制——基于 migrate_flag 状态流转，任务中断后仅处理待迁移（空）与失败（3）的记录。

（三）阶段三：迁移执行与校验

改造点1：灰度环境夜间调度——仅在灰度实例注册执行器，Job 执行时校验时间窗（23:00-5:00）；

改造点2：迁移结果校验——按分库+年月对比 MySQL 与 CK 行数，抽样 MD5 校验 primary_id；

改造点3：MySQL 侧清理——迁移完成后对已迁移分表执行 提交数据库工单，运维删除标记，不物理删除。

改造点4：查询降级适配。数据迁移至 CK 后，ngorder/oms 订单查询服务需新增查询路由降级能力：当查询时间范围为一年（自然年，12 个月）之前的历史数据时，列表查询由原有 ES 逻辑降级为查询 CK，详情查询由原有 MySQL 逻辑降级为查询 CK；降级后查询字段仅支持 CK 大宽表设计字段（16 个核心字段 + detail_json），具体设计见 2.2 章节。

1.6 影响范围及风险点

| 风险项 | 影响范围 | 风险等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分表遗漏 | 数据完整性 | 高 | 提供完整分库+年月清单；迁移前校验；任务记录表逐库逐月核对 |
| 迁移压垮数据库 | 生产稳定性 | 高 | 读只读域名、限流、并发上限、熔断监控、仅夜间灰度执行 |
| 迁移中断 | 迁移进度 | 中 | migrate_flag 断点续传，中断后从待迁移/失败记录续跑 |
| detail_json 过大 | CK 查询 IO | 中 | 列表查询不查 detail_json；按月分区裁剪 |
| CK 写入重复 | 数据一致性 | 中 | ReplacingMergeTree 引擎按 primary_id 幂等去重 |
| 迁移标识字段写入开销 | 主库压力 | 低 | 迁移标识更新走主库但按批批量更新；仅夜间执行 |

二、应用设计

2.1 订单历史数据迁移模块（NGORDER）

2.1.1 界面设计

迁移任务无独立业务界面，复用 xxl-job 调度中心作为任务管理界面。在 xxl-job 后台配置迁移执行器与 Job，支持：手动触发（传参分库/年月/并发批次）、定时触发（cron 表达式）、任务日志查看、执行参数调整。迁移进度与结果通过迁移任务记录表 ngorder_migrate_task 查询，可后续叠加管理台页面。

2.1.2 前后端设计

迁移模块采用分层架构，由 xxl-job 执行器、迁移核心服务、大宽表拼装服务、数据库保护组件、断点续传组件五部分构成。各组件职责单一、边界清晰，统一由 OrderHistoryMigrateJobHandler 调度编排。

- 工程模块结构：迁移能力作为 NGORDER 工程下的独立迁移子模块（ngorder-migrate）开发，目录结构如下。

ngorder-migrate/
├── config/
│   ├── XxlJobConfig.java              # xxl-job 执行器配置（AppName/地址/端口）
│   ├── MigrateDataSourceConfig.java   # 迁移专用多数据源（45分库只读 + CK）
│   └── MigrateThreadPoolConfig.java   # 迁移线程池（并发批次线程池）
├── job/
│   └── OrderHistoryMigrateJobHandler.java  # 迁移任务入口（IJobHandler）
├── service/
│   ├── MigrateService.java            # 迁移核心服务接口
│   ├── MigrateServiceImpl.java        # 迁移核心服务实现（主流程编排）
│   ├── WideTableAssembler.java        # 大宽表拼装服务（18表关联+detail_json）
│   └── MigrateCheckService.java       # 迁移结果校验服务
├── guard/
│   ├── TimeWindowGuard.java           # 灰度/时间窗校验
│   ├── DbRateLimiter.java             # 限流器（令牌桶）
│   └── DbLoadMonitor.java             # 数据库负载熔断监控
├── dao/
│   ├── MigrateTaskMapper.java         # 迁移任务记录表 Mapper（MyBatis-Plus）
│   └── OrderReadDao.java              # 主订单/关联表只读查询 DAO
├── model/
│   ├── MigrateParam.java              # 迁移入参模型
│   └── OrderWideRow.java              # CK 大宽表记录模型
└── constant/
    └── MigrateFlag.java               # 迁移标识枚举（空/1/2/3）

- 核心组件职责设计：各组件职责与关键方法如下表。

| 组件/类 | 职责 | 关键方法 |
| --- | --- | --- |
| OrderHistoryMigrateJobHandler | 迁移任务入口，接收 xxl-job 调度 | execute(XxlJobHelper.getJobParam()) |
| TimeWindowGuard | 灰度环境 + 夜间时间窗校验 | checkEnv(), checkTimeWindow() |
| MigrateServiceImpl | 主流程编排：分批→迁移→标记→校验 | doMigrate(shardNo, yearMonth, concurrency) |
| WideTableAssembler | 18表关联查询 + detail_json 拼装 | assemble(primaryId) -->OrderWideRow |
| OrderReadDao | 主订单分页查询、关联表查询（只读域名） | pageQueryPrimary(migrateFlag, offset, limit) |
| MigrateTaskMapper | 迁移任务记录表读写（MyBatis-Plus） | insert/updateById/selectOne(LambdaQueryWrapper) |
| DbRateLimiter | 限流（令牌桶），控制查询/写入速率 | acquire() |
| DbLoadMonitor | 数据库负载监控与熔断 | isOverload() -->触发熔断/恢复 |
| MigrateCheckService | 迁移结果校验（行数+MD5抽样） | checkRowCount(), checkMd5Sample() |

- 迁移 JobHandler 执行流程：核心伪代码如下，开发按此流程实现。

public ReturnT<String> execute(String param) {
    // 1. 解析入参：分库、年月、并发批次
    MigrateParam p = JsonUtils.parse(param, MigrateParam.class);
    // 2. 灰度环境校验 + 夜间时间窗校验（23:00-5:00）
    if (!timeWindowGuard.checkEnv() || !timeWindowGuard.checkTimeWindow()) {
        return ReturnT.SUCCESS;   // 非执行条件，跳过
    }
    // 3. 记录任务开始
    Long taskId = migrateTaskMapper.insert(buildTask(p));
    try {
        // 4. 补偿：将中断残留的 migrate_flag=1 复位为空
        migrateService.resetStuckMigrating(p.getShardNo(), p.getYearMonth());
        // 5. 主订单维度分批迁移（并发批次控制）
        migrateService.doMigrate(p, taskId);
        // 6. 结果校验
        migrateCheckService.check(p);
        migrateTaskMapper.updateStatus(taskId, DONE);
    } catch (Exception e) {
        migrateTaskMapper.updateStatus(taskId, FAILED, e.getMessage());
        XxlJobHelper.log("迁移异常: {}", e);
        return ReturnT.FAIL;
    }
    return ReturnT.SUCCESS;
}

- 大宽表拼装服务设计：WideTableAssembler 以主订单 primary_id 为关联根，按以下关联链查询 18 张表并序列化为 detail_json：

| 关联表 | 关联键 | 拼装内容 |
| --- | --- | --- |
| ngorder_primary_order | primary_id | 订单基本信息（核心检索+列表返回字段） |
| ngorder_sub_order | primary_id | 子订单信息 |
| ngorder_pro_info | order_id | 商品信息 |
| ngorder_cust_info | cust_id | 客户信息（姓名/证件/联系方式） |
| ngorder_order_pay | primary_id | 支付信息（含预售定金/尾款） |
| ngorder_reversal / ngorder_reversal_refund | primary_id / reversal_id | 售后单 + 退款单 |
| ngorder_order_delivery | primary_id | 物流配送信息 |
| ngorder_order_promotion | primary_id | 促销/优惠券信息 |
| ngorder_busi_info / ngorder_busi_attr | primary_id | 业务信息 + 个性化业务属性(KV) |
| ngorder_order_busi_info / ngorder_product_attr | order_id | 商品业务参数(KV) + 商品扩展属性(KV) |
| ngorder_order_contact | primary_id | 客服接触信息 |
| ngorder_broad_band_info / ngorder_broad_band_attr | primary_id | 装机信息 + 装机资源属性(KV) |
| ngorder_group_info / ngorder_group_info_attr | primary_id | 家庭群组信息 + 群组属性(KV) |

detail_json 结构（18表数据序列化，某表无记录时对应节点为 null）:
{
  "primary": {...}, "subOrders": [...], "proInfos": [...],
  "cust": {...}, "pays": [...], "reversal": {...}, "refund": {...},
  "deliveries": [...], "promotions": [...],
  "busiInfo": {...}, "busiAttrs": {...},
  "orderBusiInfo": {...}, "productAttrs": {...},
  "contacts": [...], "broadBand": {...}, "broadBandAttrs": {...},
  "groupInfo": {...}, "groupAttrs": {...}
}

- 数据库保护组件设计：保障迁移不压垮生产数据库，关键实现如下。

| 保护项 | 实现方式 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 只读隔离 | OrderReadDao 数据源走只读域名（ngorder-group-{N}-readonly） | 读写域名仅用于 migrate_flag 更新 |
| 连接池隔离 | MigrateDataSourceConfig 独立 HikariCP 连接池 | 最大连接数 10，不占业务池 |
| 限流 | DbRateLimiter 令牌桶，控制查询与写入速率 | 单批 1000 行，批次间隔 500ms |
| 并发控制 | MigrateThreadPoolConfig 固定线程池 | 并发批次默认 4，上限 8 |
| 熔断 | DbLoadMonitor 定时采集分库 CPU/连接数 | CPU>70% 或连接数>80% 触发熔断暂停 |
| 慢查询防护 | 只走主键/索引查询，禁用无索引全表扫描 | 单条查询 > 2s 告警并降并发 |
| 每日上限 | 累计迁移行数超限自动停止 | 每日最大 500 万行 |

- 断点续传状态机设计：基于主订单表 migrate_flag 字段实现，状态流转如下。

| 状态 | 值 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待迁移 | 空/NULL | 尚未迁移 | 初始状态；任务启动补偿将残留"1"复位为空 |
| 迁移中 | 1 | 已抢占待迁移 | 批次开始前批量 UPDATE（抢占式，带条件） |
| 迁移完成 | 2 | 已写入 CK | 批次写入 CK 成功后批量 UPDATE |
| 迁移失败 | 3 | 写入失败可重试 | 批次写入 CK 失败后批量 UPDATE |

-- 抢占式标记迁移中（条件更新，天然幂等）
UPDATE ngorder_primary_order_202406_0
SET migrate_flag = '1'
WHERE primary_id IN (本批primary_id列表)
  AND (migrate_flag IS NULL OR migrate_flag = '3');
-- 迁移完成标记
UPDATE ngorder_primary_order_202406_0
SET migrate_flag = '2'
WHERE primary_id IN (本批primary_id列表);
-- 迁移失败标记
UPDATE ngorder_primary_order_202406_0
SET migrate_flag = '3'
WHERE primary_id IN (本批primary_id列表);
-- 任务启动补偿：残留"迁移中"复位为空
UPDATE ngorder_primary_order_202406_0
SET migrate_flag = NULL
WHERE migrate_flag = '1';

- 核心配置项：迁移模块关键配置统一由 CMOS 配置中心管理，默认值如下。

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| xxl.job.executor.appname | ngorder-migrate-executor | 执行器 AppName |
| migrate.batch.size | 1000 | 单批主订单行数 |
| migrate.batch.interval.ms | 500 | 批次间隔（毫秒） |
| migrate.concurrency | 4 | 并发批次（可被入参覆盖，上限 8） |
| migrate.time.window | 23:00-05:00 | 允许执行的夜间时间窗 |
| migrate.daily.max.rows | 5000000 | 每日迁移量上限 |
| migrate.db.cpu.threshold | 70% | 熔断 CPU 阈值 |
| migrate.db.conn.threshold | 80% | 熔断连接数阈值 |
| migrate.ck.datasource | 待提供 | CK JDBC 连接信息 |

2.1.3 核心流程描述

- 任务触发与前置校验。xxl-job 调度触发 OrderHistoryMigrateJobHandler -->解析入参（shardNo、yearMonth、concurrency）-->校验当前为灰度环境（env_label=0）-->校验当前时间在 23:00-5:00 时间窗内（否则跳过不执行）-->校验通过进入迁移。

- 主订单维度迁移。按 shardNo 定位分库、yearMonth 定位分表（_0/_1 两张）-->分页查询主订单表（migrate_flag 为空或 3 的记录，按 primary_id 排序）-->对每批主订单，批量更新 migrate_flag=1（迁移中，抢占式）-->按 primary_id/order_id/cust_id 关联查询子订单、商品、客户、支付、配送、促销、售后、退款、业务、接触、装机、群组等 17 张表 -->拼装 detail_json -->批量写入 CK 大宽表 -->写入成功后批量更新 migrate_flag=2（迁移完成）。

- 失败处理与断点续传。单批写入失败时，该批主订单 migrate_flag 置为 3（迁移失败）-->记录失败原因到迁移任务记录表 -->任务中断或异常退出时，已完成批次保留 migrate_flag=2，未完成批次为 1（迁移中，下次启动前批量复位为空）或 3（迁移失败）-->重新触发任务时仅处理 migrate_flag 为空或 3 的记录，实现断点续传。

- 结果校验与清理。按分库+年月统计 MySQL 迁移完成数（migrate_flag=2）与 CK 该月分区行数对比 -->抽样 primary_id 做 MD5 校验 -->校验通过后对 MySQL 对应分表执行 提交数据库工单，运维删除标记（不物理删除）-->迁移任务记录表更新为完成状态。

2.2 查询降级适配模块（ngorder/oms 查询服务）

数据迁移至 CK 后，ngorder、oms 的订单查询逻辑需增加降级适配：当查询数据为一年（自然年，12 个月）之前的历史订单时，查询降级至 CK——列表查询由原有 ES 逻辑降级为查询 CK，详情查询由原有 MySQL 逻辑降级为查询 CK。降级后查询字段仅支持 CK 大宽表设计字段，支持列表查询与详情查询两类场景。

2.2.1 界面设计

查询降级适配为后端路由逻辑改造，无新增界面。对外查询接口保持现有标准化接口不变（子订单列表查询 OMSTRACK_QUERYSUBORDERLIST_POST、子订单详情查询 OMSTRACK_QUERYORDERDETAIL_POST），对调用方透明，仅内部数据源路由发生降级。

2.2.2 前后端设计

- 查询路由模块改造：在现有查询路由逻辑中新增时间维度判断，根据查询入参中的下单时间范围判断目标数据源；当时间范围完全落在 12 个月之前时，将列表查询由 ES 降级路由至 CK、详情查询由 MySQL 降级路由至 CK。

- CK 查询适配器：新增 CK 数据源查询适配器，封装列表查询 SQL 拼装（仅查 16 个核心字段，不 SELECT detail_json）与详情查询（SELECT primary_id、order_id、cust_id、detail_json）。

- 字段映射模块：维护现有查询入参字段与 CK 大宽表字段的映射关系，降级查询时将现有查询条件转换为 CK 查询条件。

- 降级开关与熔断（DB未清理验证阶段）：CK 数据源不可用或查询超时（5 秒）时，降级回退至 MySQL（列表场景回退 ES），保证查询可用性。

2.2.3 查询路由降级策略

| 查询场景 | 时间范围 | 数据源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 列表查询 | 完全在近 12 个月内 | ES（现有逻辑） | 不降级，维持现有查询 |
| 详情查询 | 完全在近 12 个月内 | MySQL（现有逻辑） | 不降级，维持现有查询 |
| 列表查询 | 完全在 12 个月之前 | CK | 降级：SELECT 16 个核心字段，不查 detail_json |
| 详情查询 | 完全在 12 个月之前 | CK | 降级：SELECT detail_json，前端解析渲染 |
| 列表/详情 | 跨越 12 个月边界 | MySQL/ES + CK 分段查询 | 近段走现有、远段走 CK，结果合并 |
| 列表/详情 | 未指定时间范围 | 默认现有逻辑（近 12 个月） | 仅查 MySQL/ES，不查 CK |

2.2.4 降级查询字段支持范围

降级至 CK 后，查询字段仅支持 CK 大宽表设计的字段，不再支持 ES/MySQL 侧的全部检索字段。CK 支持的字段如下：

| CK 字段 | 类型 | 查询用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| primary_id | String | 排序键 / 等值查询 | 主订单号（对应 orderId） |
| order_id | String | 等值查询 | 子订单号 |
| cust_id | String | 等值查询 | 客户编码 |
| order_status | String | 等值 / IN 查询 | 订单状态 |
| order_type | String | 返回 | 订单类型 |
| product_code | String | 等值查询 | 商品编码 |
| product_name | String | 返回 | 商品名称 |
| amount | Decimal(18,2) | 返回 | 订单金额 |
| create_time | DateTime | 范围查询（分区裁剪） | 下单时间 |
| pay_time | DateTime | 返回 | 支付时间 |
| finish_time | DateTime | 返回 | 完成时间 |
| fulfill_status | String | 返回 | 履约状态 |
| product_status | String | 返回 | 商品办理状态 |
| category_code | String | 返回 | 商品类目编码 |

列表查询仅支持上述 14 个核心检索/列表返回字段（不含 detail_json）；详情查询仅返回 detail_json（含 primary_id、order_id、cust_id），前端解析 JSON 渲染订单详情。对于 CK 未覆盖的检索条件（如按客服工号、物流单号等），降级查询不支持，需引导用户通过 MySQL 近一年查询或人工后台检索。

2.2.5 核心流程描述

- 列表查询降级。用户发起订单列表查询

-->QueryRouter 解析下单时间范围

-->时间完全在 12 个月前

-->路由至 CkQueryAdapter

-->按字段映射转换查询条件

-->SELECT 16 个核心字段（不查 detail_json）

-->返回列表结果（分页上限 10,000 条）。

- 详情查询降级。用户发起订单详情查询

-->QueryRouter 判断订单下单时间在 12 个月前

-->路由至 CkQueryAdapter

-->SELECT primary_id、order_id、cust_id、detail_json

-->返回 detail_json

-->前端解析 JSON 渲染完整订单详情（某子节点缺失则标注"无此信息"）。

- 跨边界合并查询。查询时间范围跨越 12 个月边界

-->近 12 个月段走 MySQL/ES、12 个月前段走 CK

-->两段结果按 create_time 合并去重

-->返回合并结果。

- CK 降级回退。CK 查询超时（5 秒）或不可用

-->触发降级回退

-->列表场景回退 ES、详情场景回退 MySQL

-->返回回退结果并记录告警日志。

三、接口设计

3.1 内部接口

3.1.1 迁移任务入参规范（xxl-job Job 参数）

迁移 Job 触发时通过 xxl-job 的"任务参数"字段传入 JSON 格式入参，三个必填参数如下：

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| shardNo | String | 是 | 分库编号（对应 45 套分库，如 group-11 至 group-54） | group-11 |
| yearMonth | String | 是 | 目标年月（YYYYMM，定位待迁移分表） | 202406 |
| concurrency | Integer | 是 | 并发批次（同时处理的主订单批次数，控制并发度） | 4 |

入参 JSON 示例：

{"shardNo":"group-11","yearMonth":"202406","concurrency":4}

3.1.2 迁移结果校验接口（内部方法）

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| shardNo | String | 分库编号 |
| yearMonth | String | 目标年月 |
| tableSuffix | String | 分表后缀（0/1） |
| mysqlCount | Long | MySQL 迁移完成行数（migrate_flag=2） |
| ckCount | Long | CK 对应月分区行数 |
| md5Sample | String | 抽样 primary_id 的 MD5 值 |

3.1.3 查询降级适配接口（内部方法）

查询降级适配为 omsquery/ngorder 查询服务内部逻辑，不新增对外接口，复用现有标准化查询接口。关键内部方法与参数如下：

| 方法/接口 | 说明 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| QueryRouter.route(sourceReq) | 查询路由决策 | 入参：下单时间范围；出参：目标数据源（ES/MySQL/CK） |
| CkQueryAdapter.listQuery(queryCond) | CK 列表查询 | 入参：转换后的查询条件；出参：列表结果（16字段） |
| CkQueryAdapter.detailQuery(primaryId) | CK 详情查询 | 入参：primary_id；出参：detail_json |
| FieldMapping.convert(cond) | 字段映射转换 | 现有查询条件 -->CK 查询条件 |

-- CK 列表查询 SQL 模板（仅查核心字段，不查 detail_json）
SELECT primary_id, order_id, cust_id, pn, order_status, order_type,
       product_code, product_name, amount, create_time, pay_time, finish_time,
       fulfill_status, product_status, category_code, delete_yn
FROM order_history_wide
WHERE create_time >= '2025-01-01 00:00:00'
  AND create_time < '2025-08-01 00:00:00'
  AND cust_id = '138****8000'
  AND order_status IN ('004', '005')
ORDER BY create_time DESC
LIMIT 10000;

-- CK 详情查询 SQL 模板
SELECT primary_id, order_id, cust_id, detail_json
FROM order_history_wide
WHERE primary_id = 'PRM202501010001';

3.2 外部接口

3.2.1 MySQL 数据读取（只读域名）

迁移查询统一走各分库的只读域名（ngorder-group-{N}-readonly.mysql.svc.{dc}.hpc:20001），避免对主库造成读压力。迁移标识字段的更新（migrate_flag 状态流转）走读写域名，按批批量更新。

3.2.2 ClickHouse 批量写入（JDBC）

通过 ClickHouse JDBC 驱动批量写入大宽表，采用 Batch Insert（每批 1,000 行），配合 ReplacingMergeTree 引擎实现幂等。

3.2.3 xxl-job 调度接口

| 接口 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 执行器注册（AppName） | NGORDER -->xxl-job | 迁移执行器注册，Job 绑定 |
| Job 触发/日志上报 | xxl-job ↔ NGORDER | 任务调度、执行结果与日志回传 |

四、数据库表设计

4.1 主订单表新增迁移标识字段（migrate_flag）

在全部主订单分表（ngorder_primary_order_YYYYMM_0/_1）新增迁移标识字段，用于断点续传状态管理。字段定义如下：

| 字段名 | 数据类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| migrate_flag | CHAR(1) | 否 | 迁移标识：0-待迁移、1-迁移中、2-迁移完成、3-迁移失败 | NULL |

状态流转说明：空/NULL 表示待迁移；迁移开始前批量置 1（迁移中）；写入 CK 成功后置 2（迁移完成）；写入失败置 3（迁移失败，可重试）。任务中断后残留的 1（迁移中）记录在下次任务启动时由补偿逻辑统一复位为空，重新纳入待迁移队列。

ALTER TABLE ngorder_primary_order_202406_0 ADD COLUMN migrate_flag CHAR(1) DEFAULT NULL COMMENT '迁移标识:0-待迁移,1-迁移中,2-迁移完成,3-迁移失败';
ALTER TABLE ngorder_primary_order_202406_0 ADD INDEX idx_migrate_flag (migrate_flag);

4.2 迁移任务记录表（ngorder_migrate_task）

记录每次迁移任务的执行情况、进度与结果，支撑任务跟踪与失败排查。

| 字段名 | 数据类型 | 必填 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| task_id | BIGINT | 是 | 任务ID（自增主键） | AUTO_INCREMENT |
| shard_no | VARCHAR(32) | 是 | 分库编号 | 无 |
| year_month | VARCHAR(8) | 是 | 目标年月（YYYYMM） | 无 |
| table_suffix | CHAR(1) | 是 | 分表后缀（0/1） | 0 |
| total_count | BIGINT | 否 | 主订单总数 | 0 |
| migrated_count | BIGINT | 否 | 已迁移完成数 | 0 |
| failed_count | BIGINT | 否 | 迁移失败数 | 0 |
| status | CHAR(1) | 是 | 任务状态：0-待执行、1-执行中、2-完成、3-失败 | 0 |
| start_time | DATETIME | 否 | 开始时间 | NULL |
| end_time | DATETIME | 否 | 结束时间 | NULL |
| error_msg | VARCHAR(512) | 否 | 错误信息 | NULL |
| create_time | DATETIME | 否 | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
| update_time | DATETIME | 否 | 更新时间 | CURRENT_TIMESTAMP |

4.3 ClickHouse 大宽表（order_history_wide）

CK 中仅设计一张大宽表，采用 ReplacingMergeTree 引擎、按 create_time 按月分区、primary_id 排序，包含核心检索字段、列表返回字段与订单详情 JSON（detail_json）三类字段。

CREATE TABLE order_history_wide (
  -- 核心检索 + 列表返回字段 (16个)
  primary_id      String,
  order_id        String,
  cust_id         String,
  pn              String,
  order_status    String,
  order_type      String,
  product_code    String,
  product_name    String,
  amount          Decimal(18,2),
  create_time     DateTime,
  pay_time        DateTime,
  finish_time     DateTime,
  fulfill_status  String,
  product_status  String,
  category_code   String,
  delete_yn       String,
  -- 订单详情 JSON (18张表全量数据)
  detail_json     String
) ENGINE = ReplacingMergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(create_time)
ORDER BY primary_id;

4.4 表索引设计

4.4.1 迁移任务记录表索引

ALTER TABLE ngorder_migrate_task ADD INDEX idx_shard_month (shard_no, year_month);
ALTER TABLE ngorder_migrate_task ADD INDEX idx_status (status);

4.4.2 CK 大宽表索引

CK 大宽表以 primary_id 为排序键，天然支持按 primary_id/order_id 等值检索；create_time 按月分区支持范围查询的分区裁剪。cust_id、order_status、product_code 等高频检索字段可增加二级索引（bloom_filter 或 minmax）。

五、第三方模块协同

5.1 能力描述

| 模块/系统 | 依赖能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| xxl-job 调度中心 | 任务调度能力 | 定时/手动触发迁移任务，任务日志与参数管理 |
| MySQL 分库集群 | 数据读取能力 | 只读域名提供迁移源数据，主订单表承载迁移标识 |
| ClickHouse | 数据写入能力 | 大宽表接收迁移结果，按月分区存储 |
| ShardingSphere-JDBC | 分片路由能力 | 迁移侧绕过分片，直连物理分库分表 |

5.2 对接方式

- NGORDER 与 xxl-job：通过 HTTP 心跳与 RPC 回调对接，执行器注册 AppName，JobHandler 统一入口；

- NGORDER 与 MySQL：迁移查询走只读域名，迁移标识更新走读写域名，使用独立连接池；

- NGORDER 与 ClickHouse：通过 JDBC 连接（CMOS 配置中心管理连接信息），批量写入大宽表。

5.3 交互关系

迁移主链路：xxl-job 调度

-->NGORDER 迁移 JobHandler

-->读 MySQL 只读域名（主订单+17关联表）

-->拼装 detail_json

-->写 CK 大宽表

-->更新 MySQL migrate_flag

-->上报任务结果至 xxl-job。

校验与清理链路：NGORDER 校验任务

-->对比 MySQL migrate_flag=2 行数与 CK 分区行数

-->抽样 MD5 校验

-->通过后 MySQL 分表提交数据库工单，运维删除。

六、缓存设计

6.1 缓存对象

迁移任务为一次性批量数据处理场景，不涉及业务查询缓存。迁移标识字段（migrate_flag）的状态流转直接落库，不经过缓存，保证断点续传状态准确。

6.2 数据同步

迁移过程中无缓存同步需求；MySQL 与 CK 数据一致性通过迁移结果校验（行数对比 + MD5 抽样）保障。

6.3 缓存并发控制

不涉及。

6.4 缓存策略

不涉及。迁移任务查询均直连数据库，确保读到的是最新迁移状态。

七、部署方案设计

迁移任务严格限定在灰度环境部署执行，遵循 OMS 双中心（洛阳、淮安）对称部署原则。迁移 JobHandler 仅注册在灰度实例的 xxl-job 执行器上，生产环境不注册迁移执行器。

7.1 阶段一部署方案（迁移基础能力）

暂无;

7.2 阶段二部署方案（迁移执行）

部署约束：迁移执行器仅存在于灰度环境，生产环境不注册、不触发；迁移 Job 通过环境标识与时间窗双重校验，确保不会在生产环境或非夜间时段执行。

八、性能要求

8.1 在线并发用户数要求

迁移任务为后台批量任务，不面向在线用户。并发控制聚焦于迁移本身：并发批次（concurrency）默认 4，可按分库负载调整，上限 8。

8.2 系统可靠性要求

- 迁移不压垮数据库：读只读域名、独立连接池、限流与批次间隔、并发上限、熔断监控，确保主库可用性 ≥ 99.9%；

- 断点续传：基于 migrate_flag 状态流转，任务中断后可从断点续跑，不重复、不遗漏；

- 幂等写入：CK ReplacingMergeTree 引擎按 primary_id 去重，重复写入不产生脏数据；

- 仅夜间灰度执行：时间窗 + 环境标识双重校验，避免影响生产应用。

8.3 响应时间要求

| 场景 | 要求 |
| --- | --- |
| 单批主订单查询（只读域名） | < 1s |
| 单批 CK 批量写入（1,000 行） | < 5s |
| 迁移标识批量更新 | < 500ms |
| CK 历史订单列表查询 | < 3s |
| CK 历史订单详情查询 | < 3s |

8.4 数据库保护性能要求

| 保护项 | 参数/策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单批行数 | 1,000 行 | 主订单分页查询批次上限，避免单次大查询 |
| 批次间隔 | 500ms | 批次间强制间隔，平滑数据库压力 |
| 并发批次 | 默认 4，上限 8 | concurrency 入参控制并发度 |
| 连接池隔离 | 独立连接池，最大 10 连接 | 迁移任务专用连接池，不占用业务连接 |
| 只读隔离 | 迁移查询走只读域名 | 彻底隔离读压力，不碰主库 |
| 慢查询阈值 | 单条查询 > 2s 告警 | 监控慢查询，超阈值自动降并发 |
| 熔断监控 | CPU>70% 或连接数>80% 触发熔断 | 数据库负载超阈值自动暂停迁移 |
| 每日迁移上限 | 根据执行情况待定 | 单日迁移量上限保护 |
| 时间窗 | 23:00-5:00 | 仅低峰期执行，错开业务高峰 |

九、测试建议

9.1 功能测试

- 入参解析：分库/年月/并发批次三个入参正确解析与路由；

- 主订单维度迁移：单库单月分表（_0/_1）迁移数据完整，17 张关联表数据正确拼装；

- 断点续传：迁移中途中断，重启后仅处理待迁移/失败记录，不重复、不遗漏；

- 迁移标识状态流转：空→1→2 正常流转，失败→3，中断残留→复位为空；

- 灰度/时间窗校验：非灰度环境或非夜间时段任务自动跳过；

- 幂等写入：同一 primary_id 重复写入 CK 自动去重。

9.2 性能测试

- 数据库保护：迁移过程中监控主库 CPU/连接数/慢查询，验证限流与熔断生效，主库负载不超阈值；

- 并发批次压测：对比 concurrency=1/4/8 下迁移吞吐与数据库压力，确定最优并发；

- 单批耗时：单批 1,000 行查询+写入+标识更新的端到端耗时；

- CK 查询性能：历史订单列表/详情查询响应时间。

9.3 集成测试

- 全链路：xxl-job 调度

-->迁移 JobHandler

-->MySQL 读取

-->CK 写入

-->标识更新

-->结果上报；

- 双中心：洛阳/淮安双中心灰度环境迁移执行与 CK 写入；

- 数据一致性：迁移完成后 MySQL migrate_flag=2 行数与 CK 分区行数一致，MD5 抽样通过；

- 异常场景：CK 写入失败、MySQL 连接超时、任务中断重启等异常链路验证。

9.4 查询降级测试

- 路由降级正确性：构造下单时间 12 个月前/12 个月内/跨边界的查询，验证路由到 CK/ES/MySQL 的正确性；

- 列表查询降级：CK 列表查询仅返回 16 个核心字段，不返回 detail_json，分页与排序正常；

- 详情查询降级：CK 详情查询返回 detail_json，前端解析 18 张表数据渲染正常，缺失子节点标注"无此信息"；

- 字段限制验证：CK 未覆盖的检索条件（如客服工号）降级查询不支持，返回明确提示；

- 跨边界合并：MySQL/ES 与 CK 两段结果按 create_time 正确合并去重；

- CK 降级回退：CK 超时/不可用，列表回退 ES、详情回退 MySQL，返回正确且记录告警。

十、安全性使用分析

10.1 传输安全

NGORDER 与 MySQL、ClickHouse、xxl-job 之间均为内网通信，不经过公网；CK JDBC 连接信息由 CMOS 配置中心统一管理，不落明文。

10.2 存储安全

CK 大宽表 detail_json 含订单敏感信息（客户姓名、证件、联系方式等），遵循订单中心现有脱敏规范，存储访问权限最小化，仅授权查询服务访问。

10.3 访问控制

迁移任务仅灰度环境执行器可触发，生产环境不注册迁移执行器；迁移标识字段与 CK 写入账号权限最小化，防止越权迁移或误写。

10.4 审计日志

迁移任务全过程记录日志：Job 触发参数、批次处理进度、失败原因、校验结果，通过 traceId 串联，支持迁移过程审计与问题追溯；MySQL 侧仅做 提交数据库工单，运维删除，保留完整操作留痕。